Приложение №8

К ДОГОВОРУ № ___________ от «____» ____________ 2022 г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК», в лице ______________, действующего на основании _________________, с одной стороны и ______________________, именуемое в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице _______________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе и по отдельности именуемые в дальнейшем соответственно «СТОРОНЫ» и «СТОРОНА», заключили настоящее Приложение №8 к ДОГОВОРУ № __________________ от ________________________ о нижеследующем:

МАТРИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В нижеуказанной таблице:

«A» означает, что предоставляет ЗАЗАЗЧИК за собственный счёт;

«В» означает, что предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЬ за счёт ЗАЗАЗЧИКА;

«С» означает, что предоставляет ИСПОЛНИТЕЛЬ за собственный счёт.

| № п/п | Наименование работ | Предос-тавляеТ | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| A | ОБЩАЯ ЧАСТЬ |  |  |
|  | ПРОГРАММА НА БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ | A |  |
|  | Спутниковый интернет, телефонная связь, персональный ПК, МФУ и т.п. | С |  |
|  | Составление и направление СУТОЧНЫХ РАПОРТОВ | С |  |
|  | Ввод информации в программный продукт ЗАКАЗЧИКА | С |  |
| B. | ПЛОЩАДКИ И ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОРОГИ |  |  |
|  | Строительство подъездных дорог | А |  |
|  | Содержание подъездных дорог от основной дороги до ПЛОЩАДКИ | А |  |
|  | Разрешительная документация на проезд и перевозку негабаритных и опасных грузов ИСПОЛНИТЕЛЯ, в том числе в период паводка/половодья | С |  |
|  | Пропуск для проезда к МЕСТУ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | А | ИСПОЛНИЕТЛЬ предоставляет документы, согласно требованию ЗАЗАЗЧИКА |
| 5. | Обеспечение технической водой и водой для санитарно-технических нужд | А |  |
| 6. | Восстановительный ремонт кустового основания и покрытия, а также подъездных дорог, повреждённых по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ | С | В случае отсутствия у ИСПОЛНИТЕЛЯ возможности осуществляется силами ЗАКАЗЧИКА за счёт средств ИСПОЛНИТЕЛЯ |
| 7. | Обеспечение электроэнергией ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ в том числе подключение на щите (220-240 В, 50 Гц) бурового подрядчика без предоставления кабеля | С |  |
| C. | ТРАНСПОРТИРОВКА ОБОРУДОВАНИЯ И ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЕ РАБОТЫ |  |  |
|  | Погрузка, перемещение и разгрузка ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ на ПЛОЩАДКЕ | А |  |
|  | Транспортировка ОБОРУДОВАНИЯ и МАТЕРИАЛОВ ИСПОЛНИТЕЛЯ между ПЛОЩАДКАМИ | C |  |
| D. | ПЕРСОНАЛ и ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЖИВАНИЯ |  |  |
|  | Предоставление жилого/офисного помещения для персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ на ПЛОЩАДКЕ | С |  |
|  | Визы, разрешения на работу, разрешения на проживание и т.п. для ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ | С |  |
|  | Мобильное передвижение полевых инженеров ИСПОЛНИТЕЛЯ | С |  |
|  | Обеспечение питьевой водой на ПЛОЩАДКЕ для персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ | А |  |
| E. | МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
|  | Монтаж оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ на ПЛОЩАДКЕ | С |  |
|  | Демонтаж оборудования ИСПОЛНИТЕЛЯ на ПЛОЩАДКЕ | С |  |
| F. | УСЛУГИ |  |  |
|  | Первая медицинская помощь на ПЛОЩАДКЕ | С |  |
|  | Экстренное медицинское обслуживание и эвакуация больного в больницу, оснащенную качественным оборудованием и имеющую квалифицированный персонал, способный оказать помощь в данном случае для персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ | C |  |
|  | Вывоз бытового мусора, металлолома и прочих отходов ИСПОЛНИТЕЛЯ с ПЛОЩАДКИ | А | ИСПОЛНИТЕЛЬ на МЕСТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ складирует бытовые отходы в специальные отведенные ЗАЗАЗЧИКОМ места |
| G. | МАТЕРИАЛЫ |  |  |
|  | Запасные части и материалы для ОБОРУДОВАНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЯ | С |  |
|  | Рабочая одежда для всего ПЕРСОНАЛА ИСПОЛНИТЕЛЯ на МЕСТЕ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ | С |  |
|  | Летние и зимние комбинезоны, ботинки со стальными носками, защитные каски, защитные очки, перчатки и прочие СИЗ для всего персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ на ПЛОЩАДКЕ | С |  |