Договор №

на выполнение Работ по изготовлению и реконструкции кабельных линий,

изготовлению кабельных удлинителей ЭПУ

г. Ташкент                                                    				 «____» __________ 2021 года

СП ООО "Jizzakh Petroleum", именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице заместителя Генерального директора Rashmi D’souza, действующей на основании доверенности № JP-GD-001/947 от 15.03.2021 г., с одной стороны, и

___________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, совместно именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор на выполнение Работ по изготовлению и реконструкции кабельных линий, изготовлению кабельных удлинителей ЭПУ (далее – Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора

  - Заказчик поручает, а Подрядчик принимает обязательство по выполнению Работ по изготовлению и реконструкции кабельных линий, изготовлению кабельных удлинителей ЭПУ на лицензионных участках Заказчика и месторождениях, которые Заказчик обслуживает на условиях операторской деятельности (далее – Работы).

  - Права Подрядчика по Договору не могут быть переданы третьим лицам, отданы в залог, внесены в качестве вклада в уставный капитал юридического лица без письменного согласия на то Заказчика.

- Термины и определения

  - В настоящем Договоре используются следующие термины и определения:

ЭПУ – электропогружная установка (УЭЦН, УЭВН), использующаяся для добычи нефти, сопутствующих ей продуктов или воды, установка винтового насоса с погружным и поверхностным приводом. В состав ЭПУ входит погружное и наземное электрооборудование.

Компонент ЭПУ – насос погружной электроцентробежного насоса (УЭЦН), погружной электровинтовой насос (с погружным и поверхностным приводом), погружной электродвигатель (ПЭД), гидрозащита, входной модуль и (или) газосепаратор, диспергатор, протектор для защиты кабеля или пояса крепления кабеля, сливной и обратный клапаны, станция управления, трансформатор и телеманометрическая система (ТМС), кабельный удлинитель, кабельная муфта, погружная кабельная линия.

Акт выполненных работ – означает документ по форме, согласованной Сторонами, подтверждающий выполнение объёмов Работ, подписанный уполномоченными представителями Заказчика и Подрядчика и являющийся основанием для выставления счета-фактуры Подрядчиком и оплаты Заказчиком соответствующего объёма Работ.

Акт сверки  – подписанный Сторонами документ о сверке состояния исполнения обязательства Сторонами, произведённых взаиморасчётах в каждом конкретном календарном месяце выполнения Работ, и исполнения обязательств за каждый конкретный календарный месяц.

Дни – календарные дни.

Договор – означает настоящий Договор, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, а также все изменения и дополнения к нему, которые заключаются Сторонами во исполнение настоящего Договора в период его действия и исполнения обязательств по нему.

Заявка – информация Заказчика, предоставляемая Подрядчику, по форме и в сроки, оговоренные Сторонами, содержащая перечень видов Работ, начальные и конечные сроки выполнения, сроки сдачи Заказчику.

Месяцы – календарные месяцы.

НЭО - наземное электрооборудование: трансформатор (ТМПНГ), станция управления (СУ), фильтр входного и выходного напряжения, ТМС, силовой питающий кабель, клемная коробка.

Представитель Заказчика – один или несколько представителей Заказчика, фамилии и полномочия которых будут письменно сообщены Заказчиком Подрядчику, назначенные Заказчиком для осуществления координации, контроля за качеством выполнения Работ Подрядчиком по Договору.

Представитель Подрядчика – один или несколько представителей Подрядчика, фамилии и полномочия которых будут письменно сообщены Подрядчиком Заказчику, назначенные Подрядчиком для осуществления выполнения Работ по Договору, имеющие права подписания актов, протоколов расследования отказа ЭПУ.

МОЛ – материально ответственное лицо, с которым заключен отдельный договор о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) ответственности.

МТР – материальная продукция промышленно-технического назначения, необходимая для выполнения Работ по настоящему Договору.

Персонал Заказчика – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Заказчиком.

Персонал Подрядчика – физические лица, состоящие в трудовых отношениях с Подрядчиком.

Реконструкция кабельных линий - производится на бывшем в употреблении кабеле с заменой отбракованных участков на новый кабель. При реконструкции производится перемотка, отбраковка, изготовление сростков, замена поврежденной брони, изменение длины кабельной линии (при необходимости) замена кабельного удлинителя, тестирование, оформление результатов тестирования. При реконструкции в строительной длине используется частично новый кабель (для замены отбракованного кабеля или увеличения длины кабельной линии) и частично бывший в употреблении.

Изготовление кабельной линии – перемотка кабеля, изготовление сростков, определение необходимой длины, сросток кабельного удлинителя, тестирование кабеля, оформление результатов тестирования.  При изготовлении кабельной линии используется только новый кабель.

Изготовление кабельных удлинителей – перемотка кабеля, изготовление с новой кабельной муфтой путем сочленения вилки токоотвода ПЭД с новым кабельным удлинителем, проведение приемо-сдаточных испытаний кабельной муфты и кабеля, оформление результатов тестирования. Сечение и марка кабельного удлинителя согласовывается с Заказчиком.

Кабельная линия (КЛ) – погружной трех жильный бронированный кабель, служащий для передачи электроэнергии для питания электропривода УЭЦН. Кабельная линия состоит из строительной длины и кабельного удлинителя.

Строительная длина – основная часть кабеля, состоит из цельного кабеля или нескольких соединенных кабелей (допускается не более 5-ти сростков, отрезок кабеля равный от сростки кабельного удлинителя до окончания общей длины кабеля).

Кабельный удлинитель – отрезок кабеля, начинающийся от кабельной муфты. В состав кабельного удлинителя входит кабель и кабельная муфта для соединения с ПЭД. Длина кабельного удлинителя, марка кабеля определяется Заказчиком.

Сросток – представляет собой соединение двух или более жил с помощью соответствующего соединительного элемента, восстановление изоляции, восстановление экрана и восстановление оболочки с применением совместимых МТР, устанавливаемых на правильно подготовленную поверхность, проведение испытаний.

Срок – означает сроки, в которые Стороны обязаны исполнить свои обязательства по настоящему Договору.

Установка электроцентробежного насоса (УЭЦН) - включает в себя комплекты электропогружной установки (ЭПУ), кабельной линии и наземного электрического оборудования (НЭО).

ЦИТС Заказчика – центральная инженерная диспетчерская служба «Заказчика».

ЦДС Подрядчика – центральная диспетчерская служба «Подрядчика».

- Обязанности Подрядчика

  - Подрядчик обязуется выполнять Работы качественно в соответствии с условиями, установленными настоящим Договором, действующим законодательством Республики Узбекистан и сдать результаты Работ Заказчику в срок, определенный Договором.

  - Подрядчик обязан представлять Заказчику Акты сдачи-приемки выполненных Работ и счёта-фактуры на оплату выполненных Работ в срок, в соответствии с пунктом 6.1. настоящего Договора.

  - Своими силами, МТР, оборудованием, выполнить Работы, предусмотренные разделом 3 настоящего Договора.

  - Приступать к выполнению Работ после получения от Заказчика письменной заявки, согласно Приложению №1 к настоящему Договору. Приём-передача заявки, разрешается посредством электронной почты на имя Подрядчика ________________ и регистрации заявки в журнале Заказчика в соответствии с Приложением №2.

  - Подрядчик принимает и передает КЛ от Заказчика и обратно в соответствии с Приложение №3.

  - Исполнять полученные в ходе выполнения Работ письменные указания представителей Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора.

  - Подрядчик в течении 1-го (одного) часа после окончания Работ извещает Заказчика об исполнении заявки телефонограммой по электронной почте на имя ЦИТС Заказчика.

  - Представители Подрядчика определяются приказом, копия которого передается Заказчику не позднее 14 дней с даты подписания настоящего Договора.

  - Обеспечивает выполнение Работ по настоящему Договору в соответствии с разработанными Подрядчиком "Технологической картой" на изготовление, ремонт кабельной линии, кабельных удлинителей (Приложение №4 от Подрядчика).

  - Производит деффектацию КЛ, в присутствии представителя Заказчика, а также третьих лиц (представителей других организаций, осуществлявших Работы с данным оборудованием), вызов которых осуществляет Заказчик, не менее, чем за 3 (трое) суток до проведения комиссионного разбора КЛ.

  - Комиссионные разборы КЛ выполняются на территории Заказчика, либо на арендованной за свой счёт территории и помещении Подрядчика.

  - В случае размещении оборудования для выполнения Работ по настоящему Договору на территории Заказчика, Подрядчик заключает договор на аренду земельного участка и помещения у Заказчика.

  - Подрядчик в срок не позднее, чем за 3 (три) календарных дня до проведения разбора извещает Заказчика путем подачи телефонограммы на имя ЦИТС Заказчика о проведении комиссионного разбора, с указанием места и времени. В случае невозможности прибытия представителя Заказчика на комиссионный разбор в указанный срок. Заказчик обязан уведомить Подрядчика о неприбытии своих представителей в письменном виде или по электронной почте на электронный адрес ЦДС Подрядчика, что является основанием для проведения Подрядчиком комиссионного разбора с осуществлением фото-видео фиксации этапов разбора в соответствии с Приложением №5.

  - Вызов представителей третьих лиц (представителей других организаций, осуществлявших работы с компонентами ЭПУ) осуществляет Заказчик самостоятельно и информирует Подрядчика об их прибытии / не прибытии на комиссионный разбор КЛ.

  - Приема-передача результатов выполненных Работ выполняется с оформлением документов в соответствии с «Временным регламентом по учёту, движению и списанию НПО» (Приложение №3) ежедневно с 08 часов до 18 часов.

  - Подрядчик ежегодно в срок до 1 августа выдает рекомендации Заказчику по формированию производственной программы на будущие периоды приобретения КЛ, их марку и тип кабеля, тип кабельной муфты, кабельного удлинителя.

  - Для выполнения Работ, Подрядчик использует предоставляемый Заказчиком КЛ, при этом стороны составляют форму М-15 на передачу от Заказчика Подрядчику в соответствии с Приложением №3.

  - Производит оперативный учёт наличия, движения и отбраковки КЛ в соответствии с Приложением №3.

  - Подрядчик согласовывает с Заказчиком предельное количество хранимого на его базе КЛ и комплектующих для ремонта КЛ.

  - Ежемесячно, в срок не позднее 5 (пятого) числа месяца следующего за месяцем выполнения Работ предоставляет Заказчику дефектные ведомости на отбракованные (неремонтопригодные) КЛ в соответствии с Приложением №3.

  - Обеспечивает раздельное складирование на своей территории новых и отремонтированных и неремонтопригодных КЛ, принадлежащих Заказчику. При этом Подрядчик обеспечивает сохранность КЛ.

  - Наносить регистрационные номерные клейма на сростки кабельных линий и на окончания кабельной линии. Номер сросток на КЛ, номер кабельной муфты заносится в эксплуатационный паспорт на КЛ.

  - Оформляет эксплуатационный паспорт на КЛ, с приложением тестов испытаний КЛ. Эксплуатационный паспорт подписывает представитель Подрядчика. Форма эксплуатационного паспорта согласовывается с Заказчиком.

  - В случае проведения проверок наличия КЛ, принадлежащих Заказчику, и находящихся на арендованной территории Подрядчика, последний обеспечивает его предоставление путём показа места складирования, его количества и соответствующей документации согласно требований Приложения №3.

  - Подрядчик не препятствует доступу представителей Заказчика к месту выполнения Работ, при условии соблюдения ими пропускного режима, действующего на арендованной территории Заказчика, и правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

  - По предложению Заказчика производит замену МТР или отдельных деталей, применяемых при ремонте. Вносит изменения в технологии ремонта при обоюдном согласии и целесообразности данных изменений.

  - Подрядчик имеет право по письменному согласованию с Заказчиком передавать производство части или всего объема Работ третьим лицам. Ответственность за выполнение Работ третьими лицами перед Заказчиком несет Подрядчик в объеме, предусмотренном настоящим Договором.

  - Ежемесячно, в срок не позднее 5 (пятого) числа следующего за месяцем выполнения Работ согласно требований Приложения №3, предоставлять Заказчику двухсторонний акт сверки (перечня) наличия КЛ Заказчика, находящегося на территории Подрядчика по состоянию на 1-е число отчетного месяца.

  - При сдаче Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику калькуляцию на ремонт изделия, акт разбора, дефектную ведомость, документы согласно Приложения №3.

  - Подрядчик обязан самостоятельно и за свой счет до начала выполнения Работ обеспечить наличие у него и его работников всех необходимых для выполнения Работ по Договору согласований, разрешений, лицензий и допусков, в том числе определенных Договором.

  - Подрядчик подготавливает документацию на передачу и приемку Заказчиком результата Работ в гарантийную эксплуатацию КЛ.

  - Срок ремонта, изготовление кабельной линии и кабельных муфт – не более 12 часов с момента поступления оборудования в ремонт согласно даты указанной в акте передачи.

  - Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, для своевременного принятия мер.

  - Стороны пришли к соглашению о том, что все взаимоотношения, вытекающие из настоящего Договора, регулируются следующей нормативной документацией в области промышленной безопасности, охраны труда и экологии:

    - Законодательством Республики Узбекистан в сфере обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, в том числе отраслевыми правилами, регламентирующими документами, инструкциями, действующими на территории Республики Узбекистан и определяющими безопасное ведение Работ по выполняемым видам деятельности.

    - Действующими локальными нормативными документами (регламентами, стандартами, инструкциями, указаниями, приказами и т.д.) Заказчика в сфере обеспечения охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, определяющими безопасное ведение Работ по выполняемым видам деятельности;

    - Положением СП ООО "Jizzakh Petroleum" о порядке допуска и организации безопасного производства Работ подрядными/субподрядными организациями на опасных производственных объектах общества (приложение №6).

  - Подрядчиком принимаются все необходимые меры предосторожности по промышленной безопасности с целью избежание причинения повреждений (отличных от нормального износа) в отношении дорог, мостов и линий подземных и других коммуникаций в пределах Объекта Заказчика.

  - Подрядчик обязан обеспечить:

    - Назначение ответственного представителя Подрядчика за проведением Работ по изготовлению и реконструкции кабельных линий;

    - Ведение технической документации, оформление и сдачу Заказчику документации по выполненным Работам согласно требованиям Заказчика и условиям Договора;

    - Выполнение Работ в полном соответствии с эксплуатационными требованиями;

    - Качество выполнения всех Работ в соответствии с техническими требованиями и действующими нормами, и техническими условиями.

    - Наличие квалифицированного персонала, прошедшего предаттестационную подготовку и аттестацию по промышленной, пожарной экологической безопасности и охране труда, прочим областям ПБ, ОТиТБ согласно законодательству Республики Узбекистан.

    - Соблюдение политики Заказчика в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

    - Соблюдение требований в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к субподрядным организациям, привлекаемым к Работам и оказанию услуг на объектах Заказчика.

    - Наличие электронной и телефонной связи с Заказчиком.

  - Подрядчик возмещает документально подтвержденные прямые расходы, понесенные Заказчиком в случае порчи оборудования, товарно-материальных ценностей Заказчика, по вине Подрядчика, в т.ч. если такая порча произошла из-за аварий, брака, возникших по вине Подрядчика.

  - Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за документально подтвержденные прямые расходы, понесенные Заказчиком по вине (действия или бездействия) третьих лиц, привлеченных Подрядчиком к выполнению Работ по настоящему Договору.

  - Подрядчик совместно с представителем Заказчика оформляет первичные Акты в случае поставок Заказчику заводами-изготовителями некачественного оборудования и кабеля, передает их Заказчику для осуществления претензионной работы.

- Обязанности Заказчика

  - Заказчик передает Подрядчику, принадлежащие ему бывшее в эксплуатации и новые КЛ в соответствии с требованиями Приложения №3.

  - Вывоз и завоз в место ремонта КЛ и на месторождение осуществляется силами и за счёт Заказчика.

  - Заказчик принимает КЛ от Подрядчика в соответствии с требованиями Приложения №3.

  - В случае невозможности присутствия представителя Заказчика при ведении Работ, Заказчик направляет письмо, разрешающее проведение необходимых операций с КЛ в одностороннем порядке.

  - Заказчик принимает от Подрядчика готовую к эксплуатации КЛ на основании Актов сдачи-приемки выполненных Работ, представленных на проверку Заказчику не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным и являющихся основанием для оплаты Работ (Приложение №№ 7, 8 и 9) с обязательным оформлением актов унифицированной формы №ОС-1.

  - Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные Подрядчиком Работы, согласно разделу 7 настоящего Договора, в соответствии со счет-фактурой и подписанным Сторонами Актом сдачи-приемки выполненных Работ.

  - Заказчик обязан до начала проведения Работ предоставить Подрядчику список МОЛ, подтверждающий право подписи документов на приемку и передачу КЛ.

  - Заказчик назначает представителей для подписания ежемесячных отчётов о движении КЛ, а также дефектных ведомостей на кабельные линии, подготовленное к списанию, и отремонтированные кабельные линии УЭЦН.

  - Заказчик обязуется своевременно передать Подрядчику необходимую техническую документацию на кабельные линии УЭЦН, с целью проведения ремонтных Работ:

- на кабельные линии, направленное на ремонт впервые предоставляются заводские паспорта;

- на оборудование, бывшее уже в ремонте, предоставлять эксплуатационный паспорт с последнего комплекта и протоколы стендовых испытаний, выданные с ремонта Подрядчиком.

  - При выполнении Работ на объектах арендованной территории Подрядчика, Заказчик обеспечивает нахождение своих работников, а также работников, привлекаемых Заказчиком сторонних организаций в спецодежде, специальной обуви установленного образца и защитных касках.

  - Заказчик доводит до персонала, привлекаемых субподрядных организаций, законодательных и других требований в области ПБ, ОТ и ООС, применительно к деятельности Заказчика.

- Гарантии качества на выполненные Работы

  - Гарантии качества распространяются на все Работы, выполненные Подрядчиком по-настоящему Договору.

  - На новые и отремонтированные КЛ Подрядчиком устанавливается гарантийный срок эксплуатации - 365 суток (далее - Гарантийный срок) с даты спуска КЛ в скважину, при условии соблюдения Заказчиком условий по эксплуатации узлов ЭПУ согласно действующих ТУ заводов-изготовителей.

  - Подрядчик на каждую КЛ формирует эксплуатационный паспорт с отметкой о испытаниях, гарантии, ответственного за выполнение ремонта, либо изготовления кабельной линии. Подрядчик наносит отметку, клеймо на конец КЛ, на кабельную муфту. Номера кабельной муфты и кабельной линии заносятся в эксплуатационный паспорт на КЛ.

  - Допускается не более пяти сросток на КЛ (с учетом сростки удлинителя).

  - В случае преждевременного выхода из строя КЛ в течение Гарантийного срока, для определения причины его отказа и выявления виновной стороны, расследование проводится согласно действующего Регламента по работе с механизированным фондом скважин в 
СП ООО "Jizzakh Petroleum".

  - Комиссионный разбор КЛ, не отработавшие в скважине Гарантийный срок, осуществляется на арендованной территории Заказчика, либо Подрядчика. Причины преждевременного отказа КЛ, виновная сторона определяются комиссией на техническом совещании с составлением протокола. Место и дата проведения совещания определяется Заказчиком.

  - При условии проведения разбора на территории Подрядчика, Подрядчик в срок не позднее чем за 3 (три) календарных дня до проведения разбора извещает Заказчика о проведении комиссионного расследования (разбора КЛ) с указанием места и времени.

  - Проведение расследования причин отказов без представителя Заказчика не допускается. В случае разбора в одностороннем порядке вина за отказ возлагается на Подрядчика.

  - В случае наличия замечаний к выполненным Работам, Заказчик оформляет мотивированный отказ от приемки Работ и возвращает его вместе с Актоми сдачи-приемки выполненных Работ Подрядчику. В последнем случае Сторонами составляется Акт о недостатках с перечнем и сроками устранения выявленных недостатков и выполнения необходимых доработок. В случае немотивированного отказа Подрядчика от составления и (или) не подписания Акта выявленных недостатков Заказчик составляет односторонний акт, который считается подписанным в установленном порядке. Устранение недостатков в выполненных Работах и доработки производятся Подрядчиком за свой счёт.

  - При определении виновной стороной в отказе КЛ Подрядчика, объём Работ не оплачивается и выполняется за собственный счёт Подрядчика. При этом в отношении Подрядчика выставляется сумма ущерба равная стоимости спуско-подъёмной операции ЭПУ Подрядной организацией выполняющие работы по текущему и капитальному ремонту скважин.

- Стоимость Работ

  - Стоимость каждого вида Работ установлена в валюте Республики Узбекистан – сумах, и определяется в Приложении №10 «Спецификация на текущий ремонт оборудования», согласованном Сторонами, являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Ориентировочная цена Договора, в соответствии с Приложением №10 к настоящему Договору составляет: ___ сум __ тиийн (_______________).

  - Стоимость Работ и ориентировочная цена Договора включает в себя НДС 15%, который исчисляется Подрядчиком и оплачивается Заказчиком в соответствии с действующим налоговым Законодательством Республики Узбекистан на день выставления счета фактуры.

  - Цена установлена в сумах, исходя из утвержденного и согласованного Сторонами Протокола согласования стоимости Работ (согласно Приложению №11 к настоящему Договору).

  - Размер стоимости Работ может быть изменен Подрядчиком при условии согласования с Заказчиком. Все предложения по изменению видов, объёмов и стоимости Работ по настоящему Договору направляются Сторонами в адрес друг друга не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала предлагаемого срока изменений. В случае принятия изменений Сторонами подписывается соответствующее Дополнительное соглашение.

- Порядок расчетов

- Оплата выполненных Работ осуществляется Заказчиком в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента подписания Сторонами Актами выполненных работ (Приложение №№7, 8, 9), на основании счётов-фактур (Приложение №12), выставляемых Подрядчиком, путем перечисления денежных средств на сумовой расчетный счёт Подрядчика в рублёвом эквиваленте.

- Датой оплаты выполненных Работ считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

- В срок до 5-го числа, месяца, следующего за отчетным, по результатам выполненных Работ Подрядчик выставляет счёт-фактуру, соответствующую требованиям Налогового кодекса Республики Узбекистан.

- До 5-го числа, месяца, следующего за отчетным, Стороны составляют акт сверки взаиморасчетов, подлежащий подписанию уполномоченными представителями Сторон и являющийся неотъемлемой частью настоящего Договора.

- Подрядчик обязан направлять оригиналы Актов выполненных работ, счет-фактуру и другие документы согласно Приложению №3 Заказчику, не позднее 15 числа месяца следующего за отчётным.

- Выплата дохода Подрядчику производится в полной сумме, без удержания налога на прибыль юридических лиц в случае представления Заказчику Подрядчиком справки о том, что Подрядчик, как нерезидент Республики Узбекистан осуществляет деятельность и состоит на учете государственной налоговой службы как постоянное учреждение нерезидента Республики Узбекистан, заверенной органами государственной налоговой службы Республики Узбекистан. При отсутствии данной справки в соответствии со ст.351 Налогового кодекса Республики Узбекистан Удержание налога на прибыль юридических лиц производится Заказчиком при выплате доходов Подрядчику по ставке 20%.

- Подрядчик вправе уступать свои права и обязанности по настоящему Договору с предварительным получением письменного согласия Заказчика.

- Обеспечение материалами (МТР)

- Подрядчик обязуется выполнить Работы, указанные в настоящем Договоре, собственными силами, необходимым оборудованием и МТР Подрядчика.

- По соглашению Сторон, возможно использование Подрядчиком МТР, принадлежащих Заказчику, предоставленных на основании давальческого сырья для выполнения Работ по настоящему Договору.

- Сдача приёмки выполненных Работ

  - Приемка выполненных Работ от Подрядчика по Договору, оформляется Актами выполненных работ и иными соответствующими документами согласно Приложения №3.

  - Подрядчик ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в двух экземплярах согласованные с производственными службами Заказчика оригиналы Актов выполненных работ, являющиеся основанием для оплаты Работ. Акты выполненных работ перед подписанием направляются в производственный отдел Заказчика на проверку и согласование не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным.

  - Заказчик в двух рабочих дней с даты получения подписывает Акты выполненных работ и направляет их Подрядчику, в т.ч. в отсканированном виде на электронный адрес ЦДС Подрядчика. В случае не направления Заказчиком Подрядчику подписанных Актов выполненных работ или мотивированного отказа от подписания Акта в течение указанного времени – работы по Актам выполненных работ считаются выполненными и принятыми Заказчиком.

  - Подрядчик в течении двух суток с даты получения по электронной почте на имя ЦДС Подрядчика от Заказчика отсканированного Акта выполненных работ и счёта-фактуры, отправляет экспресс почтой оригиналы платежных документов в количестве двух экземпляров с приложением сопроводительного письма за подписью представителя Подрядчика имеющий право подписи счет-фактуры.

- Условия и сроки выполнения работ

  - Заказчик подает Подрядчику заявки на выполнение Работ по Договору по мере возникновения необходимости у Заказчика. Время подачи заявки в ЦДС Подрядчика устанавливается с 8-00 до 18:00 ежедневно. Подача заявки производится в ЦДС Подрядчика по электронной почте ______________________ .

  - Заявка на ремонт КЛ оформляется по форме согласно Приложению №1 к настоящему Договору, в которой указывается вид заявки, тип и марка КЛ, перечень видов Работ, срок выполнения согласно условиям договора.

  - Срок ремонта КЛ - 12 часов с момента поступления КЛ в ремонт на арендованной территории Заказчика, либо Подрядчика.

  - Подрядчик принимает в ремонт КЛ Заказчика, с паспортом (протоколом испытания) на основании подписанного уполномоченными представителями Сторон Акта приема-передачи на КЛ согласно Приложения №3 к настоящему Договору.

  - Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему договору, для своевременного принятия мер.

  - Подрядчик при выполнении Работ в рамках настоящего Договора руководствуется следующим:

    - Нормативно-техническими документами, предоставленными заводами-изготовителями. На новые КЛ Заказчик доводит нормативно-технические документы заводов-изготовителей до Подрядчика.

    - Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности, действующими на территории Республики Узбекистан.

    - Межотраслевыми Правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок, действующими на территории Республики Узбекистан.

    - Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), действующими на территории Республики Узбекистан, технологическими процессами на ремонт и ревизию узлов УЭЦН, разработанными Подрядчиком.

- Ответственность Сторон

  - Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства по настоящему Договору, несет ответственность в порядке, предусмотренном настоящим Договором и действующим законодательством Республики Узбекистан и обязана возместить другой Стороне причиненный таким образом ущерб, при наличии установленной вины такой Стороны. При этом Стороны устанавливают, что вина должна быть подтверждена соответствующим актом расследования комиссии Сторон и обоснована условиями настоящего Договора, применяемых при его исполнении нормативных документов, Регламентов.

  - Причины преждевременного выхода из строя кабельной линии УЭЦН, не отработавших в скважине Гарантийный срок и виновная Сторона определяются на заседании совместной комиссии, согласно Приложения №5.

  - При выявлении в течение Гарантийного срока факта ненадлежащего выполнения Подрядчиком обязательств, установленных согласно п.5.4. настоящего Договора, Подрядчик обязан за свой счет с максимально сжатые сроки выполнить надлежащим образом Работы по устранению выявленных недостатков. При этом срок устранения недостатков не должен превышать 10 дней.

  - В случае несвоевременной оплаты за выполненные Подрядчиком Работы, Подрядчик вправе требовать у Заказчика уплаты неустойки в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

  - За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, указанных в заявках Заказчика, Заказчик имеет право взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости невыполненных по заявке Работ за каждый день просрочки, не более 10% от стоимости таких Работ.

  - Если выполненные Работы не соответствуют стандартам, техническим условиям, образцам (эталонам), другим обязательным условиям по качеству, установленным законодательством или Договором, Заказчик вправе отказаться от принятия и оплаты таких Работ и взыскать с Подрядчика штраф в размере 10 процентов стоимости таких некачественных Работ, а если Работы уже оплачены, потребовать в установленном порядке возврата уплаченных сумм. Штраф за Работы ненадлежащего качества взыскивается в без акцептном порядке с Подрядчика.

  - Подрядчик при наличии вины несет ответственность в случае утери или причинения ущерба имуществу Заказчика, используемого в связи с выполнением Работ по Договору.

  - В случае несвоевременного устранения Подрядчиком дефектов или несоответствий, обнаруженных Заказчиком в течение Гарантийного срока, Заказчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы не устранённых дефектов или несоответствий за каждый день просрочки согласованной даты устранения дефектов.

  - Любые расходы и затраты, включая штрафы, связанные с несоблюдением Подрядчиком условий Договора в процессе выполнения Работ, а также не устранением допущенных Подрядчиком нарушений, выявленных Заказчиком и содержащих в требованиях, представленных Заказчиком, при наличии вины Подрядчика, относятся на счет Подрядчика. Такие расходы и затраты, в том числе, штрафы подлежат возмещению Подрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты направления Заказчиком уведомления с приложением документов, подтверждающих возникновение таких расходов и затрат.

  - Мера ответственности Сторон, не предусмотренная настоящим Договором, применяется в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

- Особые условия

  - Прием и выдача КЛ производится МОЛ представителями Сторон. При этом Заказчик обязан предоставить Подрядчику список МОЛ Заказчика. Подрядчик обязан предоставить Заказчику список МОЛ Подрядчика.

  - При невозможности прибытия представителя Заказчика, Подрядчик отпускает (отгружает) КЛ по расходной накладной согласно требований Приложения №3.

  - Оборудование считается переданным под ответственность Заказчика с момента  подписания Представителем Заказчика и Представителем Подрядчика Акта приема-передачи КЛ, протоколов испытаний КЛ в соответствии с Приложение №3.

  - Оборудование считается переданным под ответственность Подрядчика с момента подписания акта приема-передачи КЛ в соответствии с Приложением №3, МОЛом представителем Подрядчика. В случае установления несоответствия акта-приема передачи CMR с фактическим наличием оборудования, передаваемого Заказчиком Подрядчику для выполнения работ, Подрядчик обязан немедленно с момента обнаружения, поставить об этом в известность Заказчика, составить Акт, и направить его Заказчику.

  - Заказчик назначает своих представителей, которые осуществляют технический надзор и контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, связанных с ремонтом и изготовлением кабельных линий, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых МТР при выполнении Работ по ремонту и изготовлении КЛ, приёмку выполненных Работ. При этом представитель Заказчика, при выявлении нарушений технологических операций, имеет право приостанавливать выполнение Работ до устранения нарушений Подрядчиком путем оформления соответствующего акта. О приостановлении Работ Подрядчик уведомляется незамедлительно.

  - Ни одна из Сторон не вправе уступать свои права и обязанности по настоящему договору без получения письменного согласия противоположной Стороны.

- Изменение условий Договора

  - Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о затруднениях, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, для своевременного принятия мер по их устранению.

  - Любые договоренности Сторон, прямо не предусмотренные настоящим Договором, считаются действительными, если они подтверждены Сторонами в письменной форме путем заключения Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

- Форс-мажор

  - Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору, если их надлежащее выполнение оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, к которым относятся акты органов государственной власти, органов местного самоуправления, законодательные акты, принятые после заключения настоящего Договора, стихийные бедствия природного характера, забастовки, террористические акты, военные действия эпидемии, эпизоотии и т.д., Надлежащим подтверждением обстоятельств непреодолимой силы будут служить сертификаты, выданные уполномоченными государственными органами Республики Узбекистан, а также Торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом Российской Федерации.

  - Сторона, находящаяся под действием обстоятельств непреодолимой силы, немедленно уведомляет другую Сторону о начале и прекращении таких обстоятельств и предоставляет детальное описание форс-мажорных обстоятельств в письменном виде.

  - При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого существуют эти обстоятельства.

  - Выполнение отсроченных таким образом обязательств должно быть возобновлено, как только это становится возможным.

  - Если форс-мажорные обстоятельства длятся более 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон имеет право отказаться от дальнейшего исполнения Договора, предупредив об этом другую Сторону в письменном виде, не менее чем за 10 дней до момента прекращения исполнения своих обязательств. В этом случае, Стороны обязуются произвести полный расчет по уже выполненным обязательствам.

  - Несвоевременное извещение о наступлении форс-мажора лишает соответствующую Сторону права ссылаться в дальнейшем на указанные выше обстоятельства.

- Антикоррупционная оговорка

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели.

  - При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники, в том числе, субподрядчики, поставщики оборудования, не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Каждая из Сторон настоящего Договора отказывается от стимулирования каким-либо образом работников другой Стороны, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными в настоящем пункте способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей Стороны.

  - Под действиями работника, осуществляемыми в пользу стимулирующей его Стороны, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими контрагентами;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие вразрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Сторонами.

  - В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить документы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей статьи Договора. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения от другой Стороны подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

  - Стороны настоящего Договора признают проведение процедур по предотвращению коррупции и контролируют их соблюдение. При этом Стороны прилагают разумные усилия, чтобы минимизировать риск деловых отношений с контрагентами, которые могут быть вовлечены в коррупционную деятельность, а также оказывают взаимное содействие друг другу в целях предотвращения коррупции. При этом Стороны обеспечивают реализацию процедур по проведению проверок в целях предотвращения рисков вовлечения Сторон в коррупционную деятельность.

  - Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по представленным в рамках исполнения настоящего Договора фактам с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по устранению практических затруднений и предотвращению возможных конфликтных ситуаций.

  - Стороны гарантируют полную конфиденциальность по вопросам исполнения положений настоящей статьи Договора, а также отсутствие негативных последствий как для обращающейся Стороны в целом, так и для конкретных работников обращающейся Стороны, сообщивших о факте нарушений.

  - В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящей статье действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона может расторгнуть настоящий Договор в установленном законом порядке. Сторона, по чьей инициативе по основаниям, предусмотренным положениями настоящей статьи, был расторгнут настоящий Договор, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

- Оговорка о сборе и хранении доказательств фактичекского исполнения Договора

  - Подрядчик по настоящему Договору обязуется обеспечить сбор и хранение доказательств, подтверждающих реальность совершения хозяйственных операций в процессе исполнения настоящего Договора (далее для целей настоящего пункта – Доказательства).

  - К таким Доказательствам помимо первичных документов могут быть отнесены, например, официальная и неофициальная переписка, в том числе по электронной почте, предоставленный пропуск сотруднику контрагента на объект или в офисное помещение, протоколы встреч и совещаний, презентации, отчёты, фото и видео материалы, записи камер видеонаблюдения, договоры и соглашения, заключаемые в целях исполнения настоящего Договора, любые иные прямые и косвенные свидетельства, документально подтверждающие, что отношения между Сторонами, имеют деловой характер и направлены на получение дохода от реально осуществляемой хозяйственной деятельности.

  - Заказчик имеет право запросить, а Подрядчик обязан незамедлительно предоставить все имеющиеся в его распоряжении Доказательства.

  - Подрядчик обязуется хранить все имеющиеся в его распоряжении Доказательства в течение 4 (четырех) лет с момента окончания срока действия настоящего Договора.

  - Расходы Подрядчика на сбор и хранение Доказательств несет Подрядчик. Такие расходы не подлежат возмещению Заказчиком ни при каких обстоятельствах.

  - В целях обеспечения положений настоящего Договора Подрядчик обязуется предусмотреть в договорах с субподрядчиками (соисполнителями) положения, обеспечивающие реализацию и исполнение настоящего Договора.

  - Если условиями Договора прямо предусмотрено, что Заказчик обязуется возместить Подрядчику дополнительные расходы, то такие расходы подлежат возмещению только на основании предоставления подтверждающих документов, отражающих суть и сумму данных расходов.

- Отказ от Договора (исполнение Договора)

  - Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке полностью или частично, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде. Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Представителю Подрядчика или направляется по адресу, указанному в реквизитах к настоящему Договору, заказным письмом с уведомлением о вручении. Датой получения Подрядчиком уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора является дата вручения уведомления Представителю Подрядчика или дата получения Заказчиком уведомления о вручении почтовой (курьерской) службы, в том числе случаи, когда уведомление о вручении содержит сведения об отсутствии адресата по адресу, указанному в реквизитах к настоящему Договору.

  - Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Подрядчику за 15 (пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

В этом случае Подрядчик обязан:

- немедленно с даты получения Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора прекратить выполнение Работ на Объекте;

- не позднее даты расторжения Договора, указанной в Уведомлении об одностороннем отказе от исполнения Договора, сдать Заказчику фактически выполненные объёмы Работ по Договору в порядке, установленном настоящим Договором, оборудование собственности Заказчика;

- исполнить все денежные обязательства, причитающиеся Заказчику и третьим лицам, возникшие в результате выполнения Работ по настоящему Договору (штрафы, пени, неустойки, возмещение убытков, иные платежи и т.п.);

- выполнить иные обязательства, предусмотренные настоящим Договором и дополнительными соглашениями к нему.

  - Оплата выполненных Работ, выполненных Подрядчиком после вручения ему Уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договору, а также возмещение понесённых Подрядчиком в этот период убытков Заказчиком не производятся.

  - В случае расторжения Договора Заказчик выплачивает Подрядчику денежные средства за выполненные Работы, фактически оказанные до даты получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения Договора, с учетом любых взаимозачетов, предусмотренных положением настоящего договора.

  - Убытки Подрядчика, вызванные односторонним отказом Заказчика от Договора, могут быть взысканы только в пределах документально подтверждённых затрат.

  - Заказчик, отказавшийся от исполнения Договора, вправе с даты одностороннего расторжения Договора привлечь для завершения Работ по Договору нового исполнителя.

  - В случае Расторжения Договора по соглашению Сторон, порядок прекращения обязательств Сторон по Договору определяется в Соглашении о расторжении Договора, подписанном уполномоченными представителями Сторон.

  - В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ на срок более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик вправе в одностороннем порядке заявить Подрядчику об исключении из Договора отдельных объемов Работ на участках и/или отдельных видов услуг путём направления Подрядчику оформленного соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, а Подрядчик обязан в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты получения проекта Дополнительного соглашения согласовать и подписать его со своей стороны. В случае отказа Подрядчика от подписания Дополнительного соглашения и/или не подписания Дополнительного соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней, следующих за датой его направления Заказчиком Подрядчику, Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора полностью.

  - Подрядчик не вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, за исключением случаев просрочки оплаты выполненных Работ более чем на 90 дней. В этом случае Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предупредив в письменном виде Заказчика за 10 (десять) календарных дней.

- Право собственности, распределение рисков

  - Стороны гарантируют друг другу, что используемое и передаваемое в целях исполнения настоящего Договора оборудование, инструменты, технические и технологические решения, свободны от прав и притязаний третьих лиц, и имеют все необходимые разрешительные документы на их использование. Сторона, нарушившая указанное условие, возмещает другой Стороне связанные с таким нарушением расходы и убытки в полном объеме.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения оборудования, используемого для исполнения Договора, несет Сторона, ответственная за их хранение и/или использование.

  - Подписание Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ не влечет переход рисков случайной гибели и/или случайного повреждения Объекта от Подрядчику к Заказчику.

- Конфиденциальность

- Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации.

- Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Республики Узбекистан и законодательства Российской Федерации или информация, которая прямо названа Сторонами конфиденциальной.

- Каждая из Сторон обязана обеспечить защиту конфиденциальной информации, ставшей доступной ей в рамках настоящего Договора, от несанкционированного использования, распространения или публикации в период действия настоящего Договора и в течение трех лет, после окончания его действия, а в отношении секрета производства – до тех пор, пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих его содержание. Соответствующая Сторона настоящего Договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

- Обязательства по соблюдению конфиденциальности, предусмотренные настоящим Договором, не затрагивают случаи предоставления информации государственным органам власти в порядке, установленном законодательством страны соответствующей Стороны, а также не будут распространяться на общедоступную информацию, которая становится известна третьим лицам не по вине Сторон.

- Убытки, вызванные нарушением условий конфиденциальности, определяются и возмещаются в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан.

- Срок действия Договора и прочие условия

  - Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания и действует по 31.12.2023г. в том случае, если этот срок не будет по взаимной договоренности Сторон изменен дополнительным соглашением, а в части оплаты, до полного исполнения Сторонами, принятых на себя обязательств.

  - Все расходы, связанные с выполнением настоящего Договора, такие как налоги, сборы, таможенные платежи и другие несет Подрядчик   .

  - Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика о подаче в отношении него исковых заявлений в судебные инстанции его о признании банкротом либо о любых формах реорганизации, а также начала процедуры ликвидации Подрядчика.

  - При получении указанного уведомления Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор путем направления уведомления Подрядчику. При этом Договор считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления о расторжении Договора, если иной срок не установлен в уведомлении, а убытки, вызванные прекращением Договора, не подлежат возмещению Заказчиком.

  - При неоднократности нарушений требований работниками Подрядчика или привлечённых субподрядных организаций Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке с письменным уведомлением Подрядчика по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты направления письменного уведомления Подрядчику о расторжении Договора.

  - В случае досрочного прекращения Договора, в том числе при расторжении Договора в одностороннем внесудебном порядке Заказчиком, Заказчик выплачивает Подрядчику стоимость выполненных и принятых Заказчиком без замечаний до даты расторжения Договора Работ. Упущенная выгода в указанных случаях возмещению не подлежит.

  - В случае расторжения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке, Стороны не освобождаются от обязательств по Договору, срок исполнения по которым наступил до даты его расторжения, и от встречных им обязательств, если иное не указано в уведомлении о расторжении Договора.

  - Настоящий Договор, приложения и другие документы, переданные при помощи факсимильной связи, электронной почты и других средств электронной передачи данных, имеют юридическую силу, при условии представления Стороной, которая произвела отправку корреспонденции с помощью электронных средств связи, подлинников переданных документов в течение 10 (десяти) календарных дней другой Стороне.

  - Любые изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются в письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

  - Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. В случае возникновения разногласий между условиями Договора и приложениями, положения Договора будут иметь преимущественную силу.

  - Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

- Приложения к Договору

К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1  Заявка на ремонт оборудования.

Приложение №2  Положение о взаимоотношениях между СП ООО "Jizzakh Petroleum" и Подрядчиком по ремонту и промысловому обслуживанию электропогружных установок для добычи.

Приложение №3  Временный Регламент по учёту, движению и списанию НПО.

Приложение №4  Технологическая карта ремонт, изготовление на КЛ.

Приложение №5 – Регламент по работе с механизированным фондом в СП ООО "Jizzakh Petroleum".

Приложение №6  Положение СП ООО "Jizzakh Petroleum" о порядке допуска и организации безопасного производства работ подрядными/субподрядными организациями на опасных производственных объектах общества.

Приложение №7  Акт приема-передачи кабельной линии УЭЦН

Приложение №8 – Акт выполненных работ по реконструкции кабельных линий.

Приложение №9 – Акт выполненных работ по изготовлению кабельных линий.

Приложение №10 – Расчет стоимости выполнение работ по изготовлению и реконструкции кабельных линий, изготовление кабельных удлинителей ЭПУ на лицензионных участках Заказчика и месторождениях, которые Заказчик обслуживает на условиях операторской деятельности СП ООО "Jizzakh Petroleum" на период с 2021 по 2023 гг.

Приложение №11 – Протокол Согласования стоимости работ на выполнение работ по изготовлению и реконструкции кабельных линий, изготовление кабельных удлинителей ЭПУ.

Приложение №12  Счёт-фактура.

- Юридические, почтовые адреса и банковские реквизиты Сторон

| «Заказчик»: | «Подрядчик»: |
| --- | --- |
| СП ООО «Jizzakh-Petroleum» г.Ташкент, ул.Нукус, 50 сум/с кон/с: 22614643400781116001 МФО 00399 ИНН 304936120 ОКЭД: 19200 Мирзо-Улугбекский филиал АКБ «Узпромстройбанк» тел.: +998 71 150 00 57 e-mail: info@jizzakh-petroleum.com |  |

- Подписи Сторон

| «Заказчик» СП ООО «Jizzakh-Petroleum __________________Rashmi D’souza М.П. | «Подрядчик» _____________________ М.П. |
| --- | --- |