Договор № ______________

- Оперативные комплексные   исследования кернового материала, шлама и флюидов пробуренных скважин на исследуемых лицензионных участках и месторождениях ИП ООО "SANOAT ENERGETIKA GURUHI".

| г. Ташкент | «___»_________ 2022 г. |
| --- | --- |

Организация – разработчик ___________, именуемая в дальнейшем «ИСПОЛНИТЕЛЬ», в лице ______________________________________, с одной стороны, и

Организация – заказчик ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI», именуемая в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, в лице Первого заместителя генерального директора - исполнительный директор дивизиона «Добыча» ИП ООО «SEG» Юсупов Т.Т на основании Доверенности № ___________ от _____________г., с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - ЗАКАЗЧИК поручает ИСПОЛНИТЕЛЮ выполнить в соответствии с требованиями настоящего договора, Технического задания (Приложение №2) и своевременно сдать ЗАКАЗЧИКУ научно-геологическую продукцию по теме «Оперативные комплексные   исследования кернового материала, шлама и флюидов пробуренных скважин на исследуемых лицензионных участках и месторождениях ИП ООО "SANOAT ENERGETIKA GURUHI"» (далее «Работа»). ЗАКАЗЧИК обязуется принять выполненную работу и оплатить ее.

  - Требования к Работе, состав и содержание результатов Работы указаны в Техническом задании (Приложение №2).

  - Работа выполняется на основании заявок, в одностороннем порядке направляемых ЗАКАЗЧИКОМ ИСПОЛНИТЕЛЮ по мере возникновения потребности.  ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан незамедлительно подтвердить получение каждой заявки. Максимальный срок выполнения работы по заявке 90 календарных дней, при этом работы по нескольким заявкам могут вестись одновременно.

  - Приемка и оценка научно-геологической продукции осуществляется в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение №2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

- СТОИМОСТЬ РАБОТЫ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Договорная цена Работы, указанной в пункте 1.1. настоящего Договора, в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 1) составляет - ______________ сум, в том числе НДС.

  - Предусмотренная настоящим Договором стоимость Работы является приблизительной, и будет уточняться согласно фактически выполненному объему Работы по каждой оформленной ЗАЯВКЕ (Приложение № 4).

  - В течение 15 (пятнадцати) календарных дней после подписания настоящего Договора ЗАКАЗЧИК перечисляет ИСПОЛНИТЕЛЮ предоплату в размере 10% от договорной цены.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ приступает к выполнению Работы только после поступления соответствующей предоплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ, предоставления исходных материалов для исследований в кернохранилище ИСПОЛНИТЕЛЯ.

  - Началом Работы считается день поступления предварительной оплаты на расчетный счет ИСПОЛНИТЕЛЯ в размере, определенном п.2.3 настоящего Договора и предоставления исходных материалов для исследований в кернохранилище ИСПОЛНИТЕЛЯ.

  - Счета-фактуры, оформленные и выставленные в соответствии с требованиями законодательства Республики.

  - Заполнение счетов-фактур должно соответствовать формам и правилам ведения документов, применяемым при расчётах по налогу на добавленную стоимость, в соответствии с требованиями законодательства Республики Узбекистан.

  - Оплата за выполненные объемы Работ осуществляется Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течении 60 календарных дней с даты выставления счетов-фактур.

  - Оплата осуществляется при условии поступления оригиналов счетов-фактур и документов, подтверждающих проведенные работы, фактический выполненный объем, согласно оформленной заявки, определенном п.2.3 настоящего Договора (акты выполненных работ и др.). Аванс принимается к зачету в первую очередь, до полного его погашения.

- ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРАВА СТОРОН.

  - Обязанности ЗАКАЗЧИКА:

    - ЗАКАЗЧИК обязуется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента оформления Договора произвести предоплату в размере, предусмотренном в п.2.3. настоящего Договора.

    - В случае возникновения необходимости проведения работ и/или дополнительных объемов работ, ЗАКАЗЧИК обязуется за 5 (пять) рабочих дней до даты начала таких работ направить ИСПОЛНИТЕЛЮ надлежаще оформленную ЗАЯВКУ (Приложение №4). При этом ответственность за указанные исходные данные несет ЗАКАЗЧИК.

    - ЗАКАЗЧИК обязуется заблаговременно и/или в максимально указанные в Договоре сроки рассматривать, представлять сгруппированные аргументированные замечания, принять представленные со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ Работы.

    - В случае досрочного выполнения Работ со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязан досрочно принять их и рассмотреть согласно п.4.3. Договора. В случае отсутствия сгруппированных аргументированных замечаний ЗАКАЗЧИК обязан принять и оплатить сумму выполненных Работ со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно условиям Договора. Если со стороны ЗАКАЗЧИКА в указанные сроки не поступили сгруппированные и аргументированные замечания и/или официальное письмо о принятии Работ, то Работы считаются автоматически принятыми ЗАКАЗЧИКОМ и подлежат обязательной оплате ЗАКАЗЧИКОМ.

    - ЗАКАЗЧИК понимает, что для получения качественного анализа и рекомендаций необходимо провести максимальные исследования, на основании этого, ЗАКАЗЧИК предпримет все необходимые действия для своевременной подачи ЗАЯВОК в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ для проведения исследований и анализа в целях удовлетворения в дальнейшем предоставляемых результатов работ со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ.

    - ЗАКАЗЧИК обязан и гарантирует своевременно обеспечить ИСПОЛНИТЕЛЯ исходным материалом для исследований.

    - ЗАКАЗЧИК обязан рассмотреть представляемые ИСПОЛНИТЕЛЕМ документы в указанные в Договоре сроки, и в случае отсутствия сгруппированных, аргументированных замечаний - произвести оплату ИСПОЛНИТЕЛЮ за выполненный объем работ и понесенные расходы.

  - ЗАКАЗЧИК имеет право:

    - сократить,увеличить количество исследований. Согласно данному праву, ЗАКАЗЧИК обязан выполнить пункт 3.1.2. Договора.

    - Запрашивать у ИСПОЛНИТЕЛЯ статус выполнения Работ по Договору

  - Обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ:

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выполнить Работы согласно условиям Договора, Технического задания (Приложение № 2) и оформленным ЗАЯВКАМ (Приложение № 4).

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ при получении оформленной надлежащим образом ЗАЯВКИ (Приложение № 4), от ЗАКАЗЧИКА – согласно пункту 3.1.2. Договора, обязуется подготовить план работ и организовать выполнение работ по такой ЗАЯВКЕ (Приложение № 4), с составлением соответствующих актов выполненных работ.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется предоставлять Работы в сроки согласно условиям Договора. При этом, отчет по каждому исследованию должен быть сдан ЗАКАЗЧИКУ в течение 10 (десяти) рабочих дней с последней даты завершения исследований.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется в случае получения от ЗАКАЗЧИКА официального письма с указанием группированных и аргументированных замечаний, произвести корректировку Работ или Отчета (в случае необходимости) и/или предоставить аргументированный ответ со ссылками на нормативно-правовые нормы и/или отраслевые нормы и/или иные обосновывающиеся документы.

    - Ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ заключается в выполнении своих обязанностей в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) и полученными исходными данными от ЗАКАЗЧИКА, а также полученными фактическими данными при исследовании. При выявлении недостоверности исходных данных от ЗАКАЗЧИКА, ИСПОЛНИТЕЛЬ не несёт никакой ответственности за выполнение Работы и за разработку отчетности по выполненным работам, связанных как следствием предоставления в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ недостоверными исходными данными, так и результатами, возникшими в процессе исследования, такая полная ответственность переходит к ЗАКАЗЧИКУ, о чем он соглашается, подписав настоящий Договор.

Максимальная ответственность ИСПОЛНИТЕЛЯ при реализации Работы не будет превышать стоимости работ по договору.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан обеспечить квалифицированными сотрудниками для выполнения поставленных задач со стороны ЗАКАЗЧИКА.

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется согласно условиям Договора, после выполнения Работы предоставлять отчет о проделанной работе согласно условиям Технического задания (Приложение № 2).

    - ИСПОЛНИТЕЛЬ предоставляет результаты работы основываясь на фактические полученные результаты исследований, согласно исходным данным, предоставленным со стороны ЗАКАЗЧИКА, а также на основании анализа, имеющихся у ИСПОЛНИТЕЛЯ данных. Проверка исходных данных их соответствия, корректности, правдивости, и соответствия к фактической ситуации, представленные со стороны ЗАКАЗЧИКА - не входят в обязанности ИСПОЛНИТЕЛЯ. Исходные данные, представленные со стороны ЗАКАЗЧИКА, принимаются ИСПОЛНИТЕЛЕМ как корректные, фактические данные, ответственность по ним несет ЗАКАЗЧИК.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

    - не приступать к выполнению Работы, а начатую работу приостановить, в случаях, когда ЗАКАЗЧИК нарушает свои обязанности по настоящему Договору, в том числе нарушение сроков и условий приемки и/или платежей, необоснованный и не аргументированный отказ от подписания Акта сдачи-приемки выполненных Работ, препятствует исполнению договора ИСПОЛНИТЕЛЕМ. ИСПОЛНИТЕЛЬ при наличии таких обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, расторгнув его в соответствии с пунктом 6.1. Договора и потребовать возмещения расходов и убытков. ЗАКАЗЧИК обязуется и гарантирует, что в случае возникновения такой ситуации, возместит ИСПОЛНИТЕЛЮ все понесенные расходы и убытки в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты наступления такого обстоятельства и/или ситуации.

    - Запрашивать у ЗАКАЗЧИКА исходные данные для выполнения Работы

    - Сдать результаты Работы досрочно.

    - Не приступать к выполнению исследования, если ЗАКАЗЧИК не выполнил пункт 3.1.6.  и/или пункт 3.1.7. Договора.

  - Общие (прочие) обязанности и права обеих СТОРОН:

    - Каждая сторона имеет право письменно обращаться другой стороне в рамках условий выполняемых работ по Договору. Стороны договорились и приняли на себя обязательства максимально придерживаться официальной переписки, для фиксации действия между Сторонами (как официальные письма, так и письма, полученные по электронной почте указанные в разделе 12 «Реквизиты Сторон» Договора).

    - Каждая сторона имеет право посетить объекты другой стороны

    - Оформленные со стороны представителя и/или работника ЗАКАЗЧИКА и ИСПОЛНИТЕЛЯ документы, считаются основополагающими документами и обязаны приниматься обеими Сторонами. Оформленные документы (акты, счета, протоколы, отчеты, письма, электронные письма и т.п.) с обеих сторон являются для обеих сторон обязательными и должны приниматься Сторонами, никакие объяснения о неприемлемости документов – не принимаются после оформления документов с обеих Сторон. Подписанные (оформленные) документы представителем ЗАКАЗЧИКА является такой же документ, что, если бы это была подпись руководителя организации ЗАКАЗИКА.

    - Предъявление пени является бесспорным правом, но не обязанностью Сторон.

    - Стороны обеспечивают сохранность технологической, патентной и лицензионной информации.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан предоставить результаты работ согласно условиям Договора.

  - При завершении Работы ИСПОЛНИТЕЛЬ официальным письмом предоставляет ЗАКАЗЧИКУ Акт сдачи-приемки выполненных Работ с приложением отчета согласно Техническому заданию (Приложение №2).

  - ЗАКАЗЧИК по получении отчета - Работы в течение 7 (семи) календарных дней рассматривает, оформляет (подписывает) Акт сдачи-приемки выполненных Работ или направляет сгруппированный, мотивированный и аргументированный отказ от приемки согласно пунктам 3.1.3. и 3.1.4. В случае, истечения срока 7 (семи) календарных дней с момента предоставления ИСПОЛНИТЕЛЕМ отчета, со стороны ЗАКАЗЧИКА не поступали сгруппированные, аргументированные замечания и/или ответ о принятии Работы, то в этом случае, Работы считаются принятыми со стороны ЗАКАЗЧИКА в полном объеме и подлежат обязательной оплате. Претензии по истечению указанного в настоящем пункте срока считаются не приемлемыми и не обоснованными и не могут быть выставлены в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ.

  - В случае возникновения у ЗАКАЗЧИКА сгруппированных аргументированных замечаний к выполненным Работам ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК официальным письмом в установленные Договором сроки направляет в адрес ИСПОЛНИТЕЛЯ с просьбой устранить замечания или предоставить аргументированный ответ со ссылкой на нормативно - правовые нормы и отраслевые стандарты или иные нормы и стандарты.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ в кратчайшие сроки рассматривает обращение ЗАКАЗЧИКА и в случае необходимости корректирует Работу, а также готовит ответное письмо с предоставлением аргументированного отказа от принятия замечаний со ссылками на нормативно - правовые нормы, отраслевые стандарты или иные нормы и стандарты.

  - В случае не достижения компромисса, стороны совместно проведут встречу по оставшимся вопросам – по которым у сторон имеются недопонимания. Такая встреча должна быть организована в течение 3 (трех) рабочих дней и переговоры будут проходить в офисе ИСПОЛНИТЕЛЯ по адресу, указанному в Статье 12 «Реквизиты сторон» с составлением соответствующего протокола совместной встречи. Решение, которое будет принято на данном совместном совещании, обязательное для обоих Сторон.

  - В случае выявления упущений, которые могут возникнуть у обеих Сторону в ходе оформления Договора и/или выдачи ЗАЯВКИ и/или выполнения Работы, допущенные по вине ЗАКАЗЧИКА и/или ИСПОЛНИТЕЛЯ, устраняются стороной, которое допустила такие упущения. В случае, если упущения возникли у ЗАКАЗЧИКА, но при этом ИСПОЛНИТЕЛЬ выполнил его ЗАЯВКУ, то ЗАКАЗЧИК обязан и гарантирует оплатить такие работы ИСПОЛНИТЕЛЮ.

  - В случае досрочного выполнения Работы со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИК обязан досрочно принять их, рассмотреть согласно пункту 4.3. Договора. В случае отсутствия сгруппированных аргументированных замечаний ЗАКАЗЧИК обязан принять и оплатить сумму выполненных Работ со стороны ИСПОЛНИТЕЛЯ согласно условиям Договора.

  - Дата передачи результатов Работы – отчета считается дата передачи Отчета (работы) сопроводительным письмом. Датой приемки Отчета (Работы) является дата оформления ЗАКАЗЧИКОМ Акта сдачи-приемки выполненных Работ или дата истечения срока рассмотрения отчета со стороны Заказчика согласно пункту 4.3. Договора.

  - Если Работа прекращена по вине ЗАКАЗЧИКА, то ЗАКАЗЧИК обязан и гарантирует оплатить ИСПОЛНИТЕЛЮ фактические выполненные ИСПОЛНИТЕЛЕМ объемы

Работ на момент прекращения, а также фактическую стоимость демобилизации всего оборудования и персонала ИСПОЛНИТЕЛЯ.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

  - За нарушение выполнения Работы - ЗАКАЗЧИК имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,5 (ноль целых пять десятых) % от стоимости невыполненной в срок Работы за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50 (пятьдесят) % от стоимости невыполненной в срок Работы. Данная ответственность не распространяется на период, предусмотренный п.4.4. настоящего договора.

  - При несвоевременной оплате ЗАКАЗЧИКОМ промежуточного и окончательного расчетов за выполненную Работу согласно пункту 2.6. настоящего Договора, ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право потребовать уплаты пени в размере 0,4 (ноль целых четыре десятых) % от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 30 (пятидесяти) % от суммы просроченного платежа.  При этом в случае, если ЗАКАЗЧИКОМ в течение тридцати календарных дней со дня оформления (подписания) Акта выполненных Работ не будут произведены промежуточные платежи, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе приостановить выполнение следующего этапа Работы до выполнения ЗАКАЗЧИКОМ соответствующих обязательств по оплате.

  - За необоснованный полный или частичный отказ от оплаты выполненной Работы ЗАКАЗЧИК уплачивает ИСПОЛНИТЕЛЮ штраф в размере 10% суммы, от уплаты которой он отказался.

  - В случае несвоевременного подтверждения ЗАКАЗЧИКОМ направленной ИСПОЛНИТЕЛЕМ электронной счёт-фактуры согласно законодательству Республики Узбекистан, а равно как и отказ Заказчика ее подтвердить, ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе взыскать с ЗАКАЗЧИКА штрафную неустойку в размере 20 (двадцати)% от суммы, указанной в счёт-фактуре, за каждый случай несвоевременного подтверждения.

- ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ.

  - ЗАКАЗЧИК или ИСПОЛНИТЕЛЬ вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если другой Стороной допущено грубое нарушение договорных обязательств, предупредив об этом письменно за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты фактического расторжения.

  - Если выполненная Работа не соответствует обязательным условиям по качеству по мнению ЗАКАЗЧИКА, ЗАКАЗЧИК вправе привлечь соответствующую независимую экспертную организацию для проверки Работы, выполненный ИСПОЛНИТЕЛЕМ. Заключение независимой экспертной организации должно быть обосновано и является обязательным для обеих Сторон.

  - Все спорные вопросы по-настоящему Договору Стороны решают путем переговоров. В случае не достижения компромиссного решения споры рассматриваются Экономическим судом по месту нахождения ответчика. Претензионный порядок обязателен. Судопроизводство – на русском языке.

  - Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон или в силу форс-мажорных обстоятельств, а также в других случаях, предусмотренных настоящим договором.

  - Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов» и ГК РУз.

  - Стороны признают действительными факсимильные копии Договора и документов, связанных с исполнением настоящего Договора до момента обмена их оригиналами.  Оригиналы предоставляются Сторонами в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента факсимильного согласования.

  - Договор составлен в 2-х экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны и каждый имеет одинаковую юридическую силу.

  - ИСПОЛНИТЕЛЬ несет ответственность за достоверность представленной информации, полученной в результате проведения анализов.

  - ЗАКАЗЧИК несет ответственность за качество исходного материала.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Сроки выполнения: Работа проводится в сроки согласно Техническому заданию (Приложение №2) и п.1.3. настоящего Договора по каждому исследованию или согласно условиям Договора. Если в плане работ сроки не указаны, то Стороны предпримут действия для скорейшего выполнения Работы. При этом, если срок проведения авансового платежа со стороны ЗАКАЗЧИКА задерживается, то срок выполнения работ переносится на такой же период задержки.

- СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

  - Настоящий договор вступает в силу  со дня  его  подписания  обеими Сторонами и действует до 31.12.2024г., за исключением случаев досрочного расторжения  по требованию любой Стороны.

  - Срок окончания действия настоящего Договора определяется датой полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по Договору, за исключением случаев досрочного расторжения по требованию любой Стороны.

  - В случае, если ЗАКАЗЧИК в течение 10 (десяти) календарных дней с момента завершения Работы в целом и с момента принятия последнего отчета, не направил официальное письмо ИСПОЛНИТЕЛЮ о прекращении Договора, то такой Договор пролонгируется на последующие годы с учетом пересмотра цены на ежегодной основе начиная с 01.01.2025г не менее суммы официальной ставки инфляции Республики Узбекистан предоставляемой на сайте ЦБ Республики Узбекистан плюс 10 (десять)% возможных расходов ИСПОЛНИТЕЛЯ. При этом, объемы работы будут определяться на основании ЗАЯВКИ (Приложение № 4), оформленной со стороны ЗАКАЗЧИКА.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Условия соблюдения прав Сторон на передаваемую научно-геологическую продукцию: Результаты научно-геологических Работ являются интеллектуальной собственностью обеих Сторон, каждая из которых имеет равные права на их использование. При этом право собственности на передаваемую научно – геологическую продукцию у ЗАКАЗЧИКА возникает согласно п.2. настоящего Договора.

  - Стороны обязуются не разглашать без письменного разрешения друг друга конфиденциальную информацию, касающуюся настоящего Договора, а также информацию, ставшую известной другой Стороне в результате деятельности в рамках настоящего Договора.

- АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - Стороны и любые физические или юридические лица, привлекаемые Сторонами для выполнения обязательств по Договору, включая их сотрудников, агентов, консультантов, исполнителей /подрядчиков и субподрядчиков в силу требований ЗРУ «О противодействии коррупции» (№ЗРУ-419 от 03.01.2017г.): - не должны предлагать, обещать, давать, требовать или получать взятки или иные коррупционные платежи, в том числе любому государственному должностному лицу с тем чтобы это должностное лицо совершило какое-либо действие или бездействие при выполнении своих должностных обязанностей;

- не должны, намеренно или по небрежности, совершать действия, которые могут привести к нарушению Заказчиком или Исполнителем, или любым из их прямых или косвенных акционеров, директоров, должностных лиц или сотрудников.

- в случае возникновения у любой из Сторон обоснованных подозрений в нарушении (или возможном нарушении) требований законодательства Республики Узбекистан о противодействии коррупции, должны добросовестным образом взаимодействовать с другой Стороной и её представителями для установления факта такого нарушения.

- ПРИЛОЖЕНИЯ

11.1. К настоящему Договору прилагаются следующие документы, которые являются неотъемлемой частью:

- Приложение №1 – Протокол соглашения о договорной цене;

- Приложение №2 – Техническое задание на создание и передачу научно-геологической продукции;

- Приложение №3 – Перечень лабораторных исследований кернового, шламового материала и флюидов с согласованной стоимостью каждого вида анализа;

- Приложение №4 – форма ЗАЯВКИ, предоставляемая со стороны ЗАКАЗЧИКА на проведение Работ.

- РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1 Реквизиты и подписи сторон:

| ИСПОЛНИТЕЛЬ: | ЗАКАЗЧИК: |
| --- | --- |
|  | ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» |
|  | 100100, г. Ташкент, Яккасарайский р-н, ул. Нукус, 50 тел. (+99878) 150-00-57, |
|  | р/с 2021 4000 7007 8111 6001 в Мирзо-Улугбекском Центре банковских услуг АКБ «Узпрмстройбанк» г.Ташкента МФО 00440 |
|  | ИНН 304936120, ОКЭД 19200 Регистрационный код плательщика НДС 326 040 004 278. |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ ______________ М.П. | От ЗАКАЗЧИКА Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор дивизиона «Добыча» ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» _____________ Юсупов Т.Т. # М.П. |
| --- | --- |

Приложение №1

к договору № ____________

от «___» __________2022г

П Р О Т О К О Л

соглашения о договорной цене на создание и передачу научно-геологической продукции

по теме: «Оперативные комплексные   исследования кернового материала, шлама и флюидов пробуренных скважин на исследуемых лицензионных участках и месторождениях ИП ООО "SANOAT ENERGETIKA GURUHI"»

# Мы, нижеподписавшиеся, Исполнитель, ______________, в лице _______________________, с одной стороны, и Заказчик,  
ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI», в лице Первого заместителя генерального директора - исполнительный директор дивизиона «Добыча» ИП ООО «SEG» Юсупов Т.Т с другой стороны удостоверяем, что сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены на выполнение научно-геологической продукции по теме: «Оперативные комплексные   исследования кернового материала, шлама и флюидов пробуренных скважин на исследуемых лицензионных участках и месторождениях ИП ООО "SANOAT ENERGETIKA GURUHI"»  в сумме - ______________ сум, в том числе НДС.

Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ ______________ М.П. | От ЗАКАЗЧИКА # Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор дивизиона «Добыча» # ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» # _____________ Юсупов Т.Т. # М.П. |
| --- | --- |

|  |  |  | Приложение №3 к договору № ____________ от «___» __________ 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень лабораторных исследований кернового, шламового материала и флюидов с согласованной стоимостью каждого вида анализа |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК: ИП ООО «SANOAT ENERGETIKА GURUHI»

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена за ед., в сумах без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка и первичные исследования керна |  |  |  |
| 1.1. | Прием и систематизация керна | п.м |  |
| 1.2. | Фотографирование керна в ящиках Заказчика в белом свете при ревизии | п.м |  |
| 1.3. | Предварительный осмотр, очистка поверхности колонки керна от технических загрязнений | п.м |  |
| 1.4. | Фотографирование керна в в дневном и ультрафиолетовом свете | п.м |  |
| 1.5. | Детальное послойное литологическое описание керна, отбор образцов керна на комплексных исследований | п.м |  |
| 1.6. | Детальное литологическое описание образцов керна | Обр. |  |
| 1.7. | Изготовление образцов диаметром (30 мм) из керна на воде | Обр. |  |
| 1.8. | Регистрация образцов | Обр. |  |
| 1.9. | Паспортизация и перекладка керна в тару для долговременного хранения | п.м |  |
| 1.10. | Перекладка керна в картонные ящики и закладка на долговременное хранение | п.м |  |
| 1.11. | Проведение гамма-спектрального каротажа на керн полного диаметра | п.м. |  |
| 1.12. | Проведение гамма-плотностного каротажа на керн полного диаметра | п.м. |  |
| 1.13. | Хранение керна (в месяц) | п.м |  |
| 2. | Литолого-стратиграфические исследования |  |  |  |
| 2.1. | Экстрагирование образцов | Обр. |  |
| 2.2. | Изготовление стандартного размера шлифа | Шлиф |  |
| 2.3. | Петрографические описания шлифов, фотографирование шлифов | Шлиф |  |
| 2.4. | Химический анализ карбонатов (содержание кальцита, доломита и нерастворимого остатка) | Обр. |  |
| 2.5. | Рентгенографический анализ керна, общий минералогический состав глин | Обр. |  |
| 2.6. | Гранулометрический анализ пород | Обр. |  |
| 2.7. | Литофациальная характеристика и стратификация разреза | Заключение |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 3.1. | Плотность объемная | Обр. |  |
| 3.2. | Плотность минералогическая | Обр. |  |
| 3.3. | Пористость общая | Обр. |  |
| 3.4. | Пористость открытая | Обр. |  |
| 3.5. | Проницаемость абсолютная | Обр. |  |
| 3.6. | Проницаемость перпендикулярно напластованию | Обр. |  |
| 3.7. | Определение коэффициента проницаемости по жидкости | Обр. |  |
| 3.8. | Остаточная водонасыщенность методом центрифугирования | Обр. |  |
| 3.9. | Остаточная водонасыщенность методом капилляриметрии в атмосферных условиях | Обр. |  |
| 3.10. | Остаточная водонасыщенность методом капилляриметрии в термобарических условиях | Обр. |  |
| 3.11. | Проницаемость в термобарических условиях | Обр. |  |
| 3.12. | Пористость открытая (в термобарических условиях) | Обр. |  |
| 3.13. | Удельное электрическое сопротивление при 100% и переменной водонасыщенности (в термобарических условиях) | Обр. |  |
| 3.14. | Удельное электрическое сопротивление при моделировании текущей водонасыщенности (5 ступеней) (в атмосферных условиях) | Обр. |  |
| 3.15. | Эффективная проницаемость (при остаточной водонасыщенности) | Обр. |  |
| 3.16. | Определение абсорбционно-диффузионная активности (АДА) | Обр. |  |
| 3.17. | Построение петрофизических зависимостей, обоснование граничных значений, заключения и выводы по результатам петрофизических исследований | Заключение |  |
| 4. | Физико-гидродинамические исследования |  |  |  |
| 4.1. | Смачиваемость пород | Обр. |  |
| 4.2. | Определение остаточной водонасыщенности методом капиллярометрии и снятие кривых капиллярного давления с расчетом относительных фазовых проницаемостей в системе «газ-вода», критических водонасыщенностей Кв и Кв порометрических характеристик пород | Обр. |  |
| 4.3. | Фазовая проницаемость в системе «нефть-вода» или «газ-вода» по согласованию с Заказчиком | Обр. |  |
| 4.4. | Оценка влияния проникновения бурового раствора на фильтрационные свойства пород | Модель |  |
| 4.5. | Определение оптимальной температуры и времени пиролиза для получения продуктов пиролиза | Обр. |  |
| 4.6. | Заключения и выводы по результатам физико-гидродинамических исследований | Заключение |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 5.1. | Модуля Юнга горной породы, определенный статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условиях, аналогичных пластовым. | Обр. |  |
| 5.2. | Коэффициента Пуассона горной породы, определенный статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условиях | Обр. |  |
| 5.3. | Модуля объемной упругости горной породы, определенный статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условиях | Обр. |  |
| 5.4. | Модуля сдвига горной породы, определенный статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условиях | Обр. |  |
| 5.5. | Константы Био горной породы, определенная статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условия | Обр. |  |
| 5.6. | Предела упругости горной породы, определенный статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условиях, аналогичных пластовым | Обр. |  |
| 5.7. | Предела пластичности горной породы, определенный статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условиях | Обр. |  |
| 5.8. | Модуля пластичности горной породы, определенный статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условиях | Обр. |  |
| 5.9. | Угла дилатансии горной породы, определенный статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условиях, аналогичных пластовым | Обр. |  |
| 5.10. | Определение предела прочности стандартного образца керна (диаметр 30, 38 мм) при одноосном сжатии | Обр. |  |
| 5.11. | Предел прочности при сжатии горной породы, определенный статическим методом на стандартном образце керна (диаметр 30, 38 мм) в термобарических условиях | Обр. |  |
| 5.12. | Определение коэффициента трещиностойкости (коэффициента интенсивности напряжений) | Обр. |  |
| 5.13. | Определение характера изменения пористости и проницаемости пород, в том числе трещин, при изменении давления в пласте. В анализе рассмотреть варианты образцов с искусственной трещиной и трещиной, заполненной пропантом | Обр. |  |
| 5.14. | Истинной когезии по результатам испытаний стандартных образцов керна (диаметр 30, 38 мм) | Модель |  |
| 5.15. | Истинного угла внутреннего трения по результатам испытаний стандартных образцов керна (диаметр 30, 38 мм) | Модель |  |
| 5.16. | Когезии, кажущейся в термобарических условиях, по результатам испытаний стандартных образцов керна (диаметр 30, 38 мм) | Модель |  |
| 5.17. | Угла внутреннего трения, кажущегося в термобарических условиях, по результатам испытаний стандартных образцов керна (диаметр 30, 38 мм) | Модель |  |
| 5.18. | Определение прочности при одноосном растяжении | Обр. |  |
| 5.19. | Скорость продольных и поперечных волн в атмосферных условиях | Обр. |  |
| 5.20. | Скорость продольных и поперечных волн в термобарических условиях | Обр. |  |
| 5.21. | Заключения и выводы по результатам физико-гидродинамических исследований | Заключение |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 6.1. | Определение нерастворимого остатка пород путем обработки 10% соляной кислотой | Обр. |  |
| 6.2. | Определение количественного содержания органического углерода (Сорг) | Обр. |  |
| 6.3. | Определение количественного содержания растворимых битуминозных компонентов – миграционных (хлороформенных) и сингенетичных (спиртобензольных) | Обр. |  |
| 6.4. | Определение группового состава миграционных битумоидов (масла, смолы, асфальтены) | Обр. |  |
| 6.5. | Обобщение результатов геохимических исследований и составление заключения | Заключение |  |
| 7. | Анализ термобарических флюидов |  |  |  |
| 7.1. | Приготовление рекомбинированных проб | Проба |  |
| 7.2. | Определение давления насыщения нефти газом | Проба |  |
| 7.3. | Определение коэффициента сжимаемости нефти | Проба |  |
| 7.4. | Определение плотность нефти при термобарических условиях | Проба |  |
| 7.5. | Определение плотность нефти на разных ступенях дегазирования | Проба |  |
| 7.6. | Определение вязкости нефти при термобарических условиях | Проба |  |
| 7.7. | Определение вязкости нефти на разных ступенях дегазирования | Проба |  |
| 7.8. | Определение газосодержание нефти при термобарических условиях | Проба |  |
| 7.9. | Определение газосодержание нефти на разных ступенях дегазирования | Проба |  |
| 7.10. | Определение объемного коэффициента нефти при термобарических условиях | Проба |  |
| 7.11. | Определение объемного коэффициента нефти на разных ступенях дегазирования | Проба |  |
| 7.12. | Исследование фазового поведения газовых конденсатов при термобарических условиях | Проба |  |
| 7.13. | Физико-химический анализ газа и конденсата (нефти) | Проба |  |
| 7.14. | Анализ компонентного состава газа и конденсата (нефти) | Проба |  |
| 7.15. | Молекулярный анализ индивидуальных углеводородов бензиновых фракций | Проба |  |
| 7.16. | Определение товарных свойств конденсата (нефти) | Проба |  |
| 7.17. | Анализ кислых неуглеводородных компонентов (H2S и СО3) газа и конденсата (нефти) | Проба |  |
| 7.18. | Анализ физических свойств и химического состава пластовых вод | Проба |  |
| 7.19. | Обобщение результатов исследований термобарических флюидов и составление заключения | Заключение |  |
| 8. | Систематизация, обработка и обобщение результатов исследований. Составление отчета. | Отчет |  |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ ______________ М.П. | От ЗАКАЗЧИКА # Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор дивизиона «Добыча» # ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» # _____________ Юсупов Т.Т. # М.П. |
| --- | --- |

|  |  |  | Приложение №4 к договору № ____________ от «___» __________ 2022г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма заказ-заявки Заказ – заявка от «___» __________ 202_г. на выполнение работ по теме «Оперативные комплексные исследования кернового материала, шлама и флюидов пробуренных скважин на исследуемых лицензионных участках и месторождениях ИП ООО “SANOAT ENERGETIKA GURUHI”» |  |  |  |

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ (количество) |
| --- | --- | --- | --- |

| От ИСПОЛНИТЕЛЯ ______________ М.П. | От ЗАКАЗЧИКА # Первый заместитель Генерального директора – исполнительный директор дивизиона «Добыча» # ИП ООО «SANOAT ENERGETIKA GURUHI» # _____________ Юсупов Т.Т. # М.П. |
| --- | --- |